АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025                                                                                             № 96

п.Центральный

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Озерницком сельском поселении Слободского района Кировской области на 2026-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании постановления администрации Слободского района от 18.11.2019 № 1891 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района», администрация Озерницкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Охрана окружающей среды в Озерницком сельском поселении Слободского района Кировской области на 2026-2028 годы». Прилагается

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования в официальном издании поселения «Информационный бюллетень»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Озерницкого сельского поселения    И.И.Фоминых

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Озерницкого сельского поселения

от 20.11.2025 №  96

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды

в Озерницком сельском поселении Слободского района

Кировской области на 2026-2028 годы»

Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Озерницком сельском поселении Слободского района Кировской области на 2026-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Озерницком сельском поселении Слободского района Кировской области на 2026-2028 годы» |
| --- | --- |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Администрация Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Цель муниципальной программы | ##### Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Задача муниципальной программы | ##### Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области. |
| Перечень основных мероприятий программы | ##### Снижение негативного воздействия отходов на состояние окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок). |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет: - средств бюджета Кировской области; -средств бюджета Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области. Объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 200,00 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов - 1 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения. |

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения

1.Цели и задачи программы

Целью программы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Озерницкого сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую  среду на территории сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо проведение следующего мероприятия:

- ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области.

2.Объем и источники финансирования муниципальной программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, бюджета Озерницкого сельского поселения

Общий объем финансирования за 2026-2028 годы за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников составит 200,00 тыс. рублей, в том числе:

| Источники финансирования | Объем финансирования(тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| Областные |  |  |  |  |

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области.

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территории Озерницкого сельского поселения, а значит повысить уровень комфорта проживания населения.

4. Оценка эффективности реализации мероприятий программы

По результатам оценки эффективности программы главой Озерницкого сельского поселения может быть принято решение о её корректировке или досрочном прекращении реализации программы.

Прекращение реализации программы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий программы.

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств бюджетов различного уровня обеспечивается за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств бюджетов различного уровня;

3) реализации мероприятий с участием средств бюджетов различного уровня.

5. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации программы направлен на достижение поставленных программой целей и задач, и эффективности от проведения мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет глава Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской области.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является администрация Озерницкого сельского поселения.